## Slide 1: Caso Aplicado - SoftAndes S.A.
Empresa: SoftAndes S.A.
Sector: Desarrollo de software educativo.
Problema: Retrasos en proyectos y alta tasa de defectos.
Objetivo: Evaluar los procesos de Planificación de proyectos y Verificación y Validación (V&V) mediante la norma ISO/IEC 15504.

## Slide 2: Etapa 1 – Preparación y Alcance
Objetivo: Definir procesos, proyectos y equipos a evaluar.
Acciones:
  Reunión inicial con dirección y PMO.
  Selección de procesos Planificación y V&V.
  Designación de equipo evaluador y cronograma.
  Entregable: Plan de evaluación con alcance, evidencias requeridas y responsabilidades.

## Slide 3: Etapa 2 – Selección de Procesos y Criterios
Objetivo: Mapear los procesos internos con los definidos en SPICE.
Acciones:
  Relación de actividades internas con procesos ISO 15504.
  Definición de atributos de proceso: desempeño, gestión, medición, control.
  Entregable: Matriz procesos ↔ atributos ↔ evidencias.

## Slide 4: Etapa 3 – Recolección de Evidencias
Objetivo: Obtener información que respalde la evaluación.
Fuentes de evidencia:
  Documentos: planes, cronogramas, checklists.
  Métricas: defectos, productividad, cumplimiento de plazos.
  Entrevistas: PM, QA, desarrolladores.
  Observaciones: reuniones y tableros.
  Resultado: Evidencia suficiente para valorar atributos.

## Slide 5: Etapa 4 – Evaluación y Asignación de Niveles
Objetivo: Analizar la evidencia y asignar niveles de capacidad.
Resultados:
  Planificación: Nivel 2 – Proceso Gestionado.
  V&V: Nivel 2 – Proceso Gestionado.
  Hallazgos: Falta de documentación estandarizada y métricas formales.
  Conclusión: Procesos controlados pero sin base cuantitativa de mejora.

## Slide 6: Etapa 5 – Informe Final
Contenido del informe:
1. Resumen de niveles alcanzados.
2. Evidencias revisadas.
3. Fortalezas y debilidades.
4. Recomendaciones por proceso.
Ejemplo de hallazgos:
  Documentos de planificación incompletos.
  QA reactivo sin auditorías formales.
  Recomendaciones: Crear plantillas estándar, establecer KPIs y políticas QA.

## Slide 7: Etapa 6 – Plan de Mejora
Acciones Correctivas:
  Crear plantilla de plan de proyecto – PMO – 30 días – 100% proyectos con plantilla.
  Definir KPIs de calidad – QA – 45 días – Dashboard implementado.
  Capacitar en SPICE – RRHH – 60 días – 80% personal capacitado.
  Meta: Formalizar procesos para alcanzar Nivel 3 – Establecido.

## Slide 8: Etapa 7 – Seguimiento y Re-evaluación
Acciones de seguimiento:
  Monitoreo mensual de KPIs.
  Revisión trimestral de cumplimiento.
  Re-evaluación a 12 meses.
Indicadores de éxito:
  Reducción de defectos (−25%).
  Aumento del cumplimiento de entregas.
  Mayor cobertura de pruebas automatizadas.

## Slide 9: Resultados e Impacto Esperado
Situación inicial: Procesos reactivos y sin medición formal.
Situación esperada tras mejoras:
  Procesos gestionados y medibles.
  Reducción de defectos en 25%.
  Cumplimiento de plazos >90%.
  Base sólida para certificación SPICE o CMMI Nivel 3.

## Slide 10: Conclusión del Ejemplo Aplicado
El modelo ISO/IEC 15504 permite medir y mejorar objetivamente los procesos.
La evaluación en SoftAndes S.A. demostró que el nivel 2 es alcanzable con disciplina.
El plan de mejora garantiza evolución continua hacia la madurez de procesos.
La aplicación práctica evidencia cómo el enfoque SPICE potencia la calidad y productividad del software.