## Slide 1: Métricas de Gestión de Proyectos de Software

## Slide 2: ¿Qué son las métricas de gestión de proyectos?
• Indicadores cuantitativos que permiten evaluar el desempeño del proyecto.
• Ayudan a identificar riesgos, controlar el progreso y mejorar procesos.
• Fundamentales en metodologías ágiles y tradicionales.

## Slide 3: Clasificación de métricas
• Métricas de Proceso
• Métricas de Proyecto
• Métricas de Producto
• Métricas de Calidad

## Slide 4: Métricas de Proceso
• Tiempo de ciclo
• Tiempo de entrega
• Velocidad (Agile)
• Costo por fase
• Productividad del equipo

## Slide 5: Métricas de Proyecto
• Tiempo estimado vs. tiempo real
• Presupuesto estimado vs. gasto real
• Tasa de cumplimiento de hitos
• Índice de desempeño del cronograma (SPI)
• Índice de desempeño del costo (CPI)

## Slide 6: Métricas de Producto
• Complejidad del código (ej. complejidad ciclomática)
• Densidad de defectos
• Cobertura de pruebas
• Reusabilidad del código
• Mantenibilidad

## Slide 7: Métricas de Calidad
• Número de defectos por módulo
• Tasa de errores encontrados en pruebas
• Tasa de resolución de errores
• Satisfacción del usuario (encuestas)
• Cumplimiento de requisitos

## Slide 8: Herramientas para la medición
• Jira, Trello (para métricas Agile)
• SonarQube (calidad del código)
• GitHub / GitLab (seguimiento de commits, merges)
• Tableau / Power BI (análisis visual de datos)

## Slide 9: Cómo elegir las métricas adecuadas
• Basarse en los objetivos del proyecto
• Medir lo que se puede mejorar
• Evitar la sobrecarga de métricas
• Alinear con los interesados

## Slide 10: Conclusión
• Las métricas permiten visibilidad, control y mejora continua
• Su uso adecuado incrementa la probabilidad de éxito del proyecto
• Son clave en enfoques predictivos y ágiles

## Slide 11: Taller